Kære Alle

Tak for et godt møde, på trods af udfald en gang i mellem. Her er et kort referat.

Geckon:

Backend

CHAOS blev for 14 dage siden ramt af et nedbrud, da en disk stod af. Systemet nu oppe igen og sikret med en RAID1 konfiguration og regelmæssig backup.

Wowza server

Jesper har testet wowza, det fungerer fint med video. Der er dog et problem med MP3, som ikke understøttes lydmæssigt til Siliverlight. Henning fra SB har også gjort sig nogle erfaringer, så Geckon og SB taler sammen og Jesper ligger resultater og status ud på CHAOS WIKI.

Sb:

Transcodning af filer

SB er igang med at transcode filer til MP3, Peter tager kontakt til Colin om at få lagt nogle af filerne med tilhørerende metadata ud i CHAOS.

Wiki

SB har sat en CHAOS WIKI op, det opfordres til at bruge den i forbindelse med test, resultater og status. Hvis man ikke har URL eller adgang, kan man tage kontakt til Jeppe

Diba:

Wayf godkendelse

WAYF er blevet orienteret om ønsket om at få CHAOS på WAYF. Det meldes tilbage at vi ønsker at få CHAOS sat op til WAYF på samme måde som EduMedia er sat op. Peter/Jesper sørger for at det bliver lagt ud på WIKI.

server indkøb

Det blev besluttet at vi pr. 1 Juli installerer CHAOS light på EduMedia eksisterende hardware, da indkøb af hardware til CHAOS stiller nogle spørgsmål til fremadrettet drift og ejerskab, som FSKNET, SB og DR mangler at tage stilling til på strategisk niveau. Ivan indkalder de relevante personer til møde om fremadrettet ejersab og drift.

Ivan:

storage;

Det nuværende storage i EduMedia er stor nok til at kunne indeholde den levering der vil være CHAOS light pr. 1 Juli.

Sendeplansdata

DR har nogle elektroniske sendeplansdata indeholdende udsendelsestid, kanal og titel, men ingen program beskrivelse. Hver TDC eller Ritzau har elektroniske radio data, men Aller har programmer i deres gamle ugeblade der ligger på papir, så DR tager kontakt til Aller for at se hvad de har og hvor svært det vil væe at hente det ud.

SB har fået 6 mill. til digitalisering af gamle aviser, så der er også en mulighed for at samle programbeskrivelsesdata op der.

Opensource i DR

Det er ikke noget problem at deltage i opensource projekter i DR. Samtidig har bl.a. dette projekt initieret at DR nu tager opensource strategi op til overvejelse i organisationen.

evt.

Det blev diskutteret hvordan vi håndterer filer af meget forskellig længde i CHAOS. Indtil videre er det blevet besluttet at det er en GUI problemstilling, så CHAOS altid tager filerne ind i systemet i den længde de kommer i.

Kommentarer eller mangler modtages.

Mvh. Ivan

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Dehn

Enhedschef, DR TU Innovation

DR

DR Byen

Emil Holms Kanal 20, opg. 8-3

DK-0999 København C

T +45 3520 3040

M +45 2027 7321

ide@dr.dk

www.dr.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------